## Slide 1: Kuchenbasar
Abschlußprojekt von Bernd Schubert
Alfatraining Rostock
Modul C++ / Visual Programmierung mit DotNet

## Slide 2
Verwaltung eines Kuchenbasars
Mit C++ / Visual Studio / Windows Forms Template und Access Datenbank
Umfang des relationalen Modells ist nicht so wichtig
Wichtiger war das Kennenlernen visueller Komponenten
Die Aufteilung (3 Datenbanken in einer Form sind schon eine Herausforderung,
die man nur mit sauberem Design beherrscht)
Die Verbindung zur Datenbank mit den gelernten Methoden und Mitteln (3 Schichtenmodell,
Datenbanken-Assistent, der später den Übergang von Access zu SQL-Server gestatten soll)
Grobe Zeitplanung (10 Tage zur Verfügung)
Kennenlernen der Oberfläche und Design mit übersichtlicher Aufteilung (1)
Steuerung der Eingaben, Buttons für Speichern, Neu und Löschen (1)
Volltext-Filter als besonderen Wunsch 
Darstellung , Speicherung verschiedener Datentypen: Integer, Double, Boolean, Date, String (1)
Umstellen von Dateien auf SQL (Access) (1)
Einbauen der M:N Logik für die Bestellungen (1)
Einfache Plausibilitäten und Berechnung (1)
Test und Fehlersuche (2)
Dokumentation (1)
Falls zeitlich möglich, zweite Variante über SQL-Server (1)
Falls zeitlich möglich, andere Designs von Microsoft anschauen per MSDN Beispiele

## Slide 4
Einige Entwurfsentscheidungen
Drei Reiter, für jede Datenbank einer
Bestellungen sollen in der FormMain selbst verwaltet werden
Gäste und Kuchen bekommen je eine eigene Update-Form
Noch eine Listen-Form
Volltext-Filter direkt wirkend auf die Bestückung der dataGridView
Möglichst alle der Datentypen Integer, Double, Boolean, Date, String auch verwenden
Access soll referentielle Integrität (auch beim Löschen!) übernehmen
Bei Einfügen/Verändern sollen die ComboBoxen / Zahleneingaben nur das zulassen,
was auch tatsächlich aktuell vorhanden ist (z.B. welche Gäste/Kuchen, wieviel davon usw.)
Da es eine Soli-Veranstaltung sein soll, kann man den Preis, der aufgrund Anzahl*Grundpreis
vorgeschlagen wird, trotzdem nach oben/unten korrigieren
Elemente
Für jede Tabelle Bestellungen, Gäste und Kuchen eigene Klassen und Forms (2-4)
Dazu FormMain, Liste, Interface…
Siehe Übersicht

## Slide 6
Umsetzung
Aus der Verwaltung einer „Tabelle“ (am Anfang noch eine CSV)
mit Abspeichern, Lesen, auf dem Bildschirm darstellen, Verändern, Löschen, Neu
Sollen 3 werden…
Leider war das doch aufwendiger als vermutet, das Programm wächst schnell an und
man droht den Überblick zu verlieren. Namenssystematik und modulare Zerlegung sind
vonnöten.
Leider habe ich keinen Weg gefunden, die ganzen visuellen Elemente der FormMain
irgendwie zu verstecken, die nerven/stören.
Zudem ist es gar nicht mal so ganz ungefährlich, sich beim Umbenennen und Vervielfältigen auf
Intellisense zu verlassen, denn es gibt viele „falsche Freunde“ und die Groß/Kleinschreibung
von Klassen/Variablen usw. teils gleichen Namensstamms erfordert viel Konzentration.

## Slide 7
Umsetzung 2
Ich bin den Weg gegangen, erst 3 „Tabellen“ vollständig zu integrieren und den Ablauf zu
testen, und habe dann nach SQL/Access umgestellt. Hätte man es anders herum gemacht,
(erst eine Tabelle vollständig, dann 3x und den Ablauf bauen), würde es m.E. noch mehr
Probleme geben.
Das Ganze hat mich leider viel mehr Zeit gekostet als geplant  aber ein Ziel des Projektes
war ja auch, das Verfahren auszuprobieren und dabei zu lernen.
Andererseits: ich konnte es auch genießen, mal die Zeit zu haben, z.B. eine Stunde lang mit
dem Debugger darüber zu streiten, an welcher Zeile der Cursor nach dem letzten Update, Insert
oder Delete stehen muß. Und warum dies bei verändertem Filter und sich daraus ergebender
Verlängerung oder Verkleinerung der Anzeige auch noch gelten soll.
Wie man jetzt 4 oder noch mehr Tabellen integrieren soll, ist mir schwer vorstellbar – ich denke,
da muß es noch ganz andere Programm-Designs und funktionale Entwürfe geben
Ein funktionierendes Testprogramm aus dieser Projektphase wäre Kuchentest4 aus meiner Projektmappe (mit 3 CSV-Dateien, die auch gelesen/gespeichert werden = sehr nützlich zum Ausprobieren, wenn man auch schon mal alle Sätze löschen will  )

## Slide 8
Umstellen nach SQL
Ich habe das schrittweise erst für eine Tabelle Kuchen gemacht, und auch in einem eigenen
Testprogramm KuchenAccess1 aus meiner Projektmappe
Weil, mir war schon klar, daß hier viele Umbauten auf mich zu kamen und ich eine ganze Weile
ohne kompilierfähiges Programm auskommen muß.
Schwierigkeiten gab es mit der AddWithValue-Variante des OleDbCommands. Ich habe
wirklich sehr lange gesucht und debuggt, es gab auch scheinbar keine Syntaxfehler in der
erzeugten SQL-Anweisung, nur wurden eben nie Zeilen upgedatet. Leider konnte man die
SQL-Anweisung auch nie komplett sehen und es gab keine qualifizierte Fehlermeldung,
(wie ich z.B. SQLSTATE vom DB2 her kenne). Somit blieb das Zusammenbauen der Anweisung
über String, was sich dann als enorm nützlich beim Debuggen und später beim Versuch in
SQL-Server erwies.

## Slide 9
Umstellen nach SQL 2
Ein weiteres Problem waren die DateTime-Werte, die für Access mit der cvdate Funktion
gecastet werden müssen, wie mir nach mühseligem Probieren ein Tip aus dem Internet verriet
Interessant fand ich in dieser Projektphase, dann Programme mit gemischt SQL-Tabelle erst nur
für den Kuchen, die Gäste und Bestellungen noch auf CSV-Datei zu haben. Das schrittweise
Ersetzen ging dann doch relativ unproblematisch
Viel Spaß gemacht hat mir hier, daß mein Volltextsuchen-Filter immer noch funktionierte
Und der Umgang mit den visuellen Kontrollelementen für Integer, Double, Boolean, Date
Sowie die Unterscheidung in nur Anzeige über Textbox bzw. Änderung über eben jene Elemente
Von der Struktur her bemerkenswert fand ich ebenso, daß man die gesamte Verwaltung
(Liste bei CSV, dbAssistent bei DB2) von Form zu Form übergeben konnte (und mußte).

## Slide 10
Bestellungen und Probleme
Für die Bestellungen sollte man nur Kuchen und Gäste auswählen können, die auch vorhanden
sind. Bei der Umsetzung in die ComboBoxen über den Index=Key hatte ich jedoch eines nicht
bedacht bzw. fand dann erst durch Abstürze und Debugging heraus:
In den Tabellen können und sollen natürlich im Key Lücken sein. Auch wenn das ein Autowert
ist (es können ja welche gelöscht werden). In den ComboBoxen aber nicht.
Da ich mich bewußt für die Variante über den ComboBox.SelectedIndex entschieden habe
(weil die Fremdschlüssel Gäste und Kuchen in der Bestellung eben Zahlen sind).
Benutzt man hingegen das ComboBox.SelectedItem, läuft es auf noch eine Umsetzung und vor
allem einen „ungeliebten“ String-Vergleich hinaus
Habe ich das über zwei spiegelbildliche Dictionary gelöst (Index <-> ID)

## Slide 11
Bestellungen und Probleme 2
Eine weitere Klippe gab es bei den vorrätigen Kuchen für die Bestellungen
Ziel war es eigentlich nur, so viele auswählen zu lassen wie vorhanden (bei Neubestellung)
Beim Testen stellt sich jedoch schnell heraus, daß das Ganze viel komplexer ist als vermutet,
weil man bei Bestellungsänderung eine Umbuchung machen muß, ebenso bei mehrfachem
Speichern, beim Wechsel des Kuchens usw.
Somit hatte ich eine selbst konstruierte Schwierigkeit, die mich viel Zeit beim Fehlersuchen
gekostet hat. Was es mir aber wert war, denn die Kuchen sollen ja verkauft und gegessen
werden und nicht durch Buchungstricks verschwinden 
Anders als durch Abstürze und Probieren merkt man sich für später auch nicht, in welcher
Reihenfolge man das Maximum und den aktuellen Wert des „Anzahl“ numericUpDown
bestücken muß, wenn der „Vorrat“ durch Kuchenwechsel größer und vor allem kleiner wird
Der Preis der Bestellung ist nur vorgeschlagen und kann dem Solidaritätsprinzip folgend nach
oben oder unten korrigiert werden

## Slide 12
Nachträgliche Entwurfsentscheidungen
Es hat sich nachher als sinnvoll erwiesen, die Autowerte Keys von zumindest Kuchen und
Gästen bei Null beginnen zu lassen, da im C++ Programm die Arrays/Listen beim 0.Element
beginnen. Somit gibt es die technischen Dummy-Sätze, was bei den ComboBoxen und z.B. beim
Neuerstellen viel Ärger erspart und was auch in Sprachen, die das 0.Element nicht kennen,
üblich ist (heißen sie 999999 )
Den ID-Key bei der M:N Bestellung habe ich gelassen, obwohl er auch bei meinem Entwurf
für die dataGridViewBestellungen nicht notwendig wäre. Diese könnte trotzdem bestückt
werden.
Weglassen erfordert einen Projekt-Umbau: Gäste-ID und Kuchen-ID als gemeinsamen Primary
Key setzen (wie es die Wissenschaft verlangt) und somit für jeden Gast nur eine Bestellung je
einer Kuchensorte zulassen.
Wie ich in KuchenBasar2 überprüfen konnte, würde das zwingend auch eine Änderung der
Programm-Logik erfordern: Der NEU - Button müßte analog zu Kuchen/Gäste eine extra
Form öffnen, die doppelte Bestellungen erkennt und das Insert verweigert.
(Die Plausibilitätsprüfung würde reguläre Updates auch mit verhindern).
Der Zugriff auf die Bestellungen müßte überall im Programm auf 2 Keys, Kuchen/Gäste
geändert werden.
Hauptsächlich aufgrund meiner Entscheidung, die Bestellungen komplett in der FormMain
zu verwalten ohne zweites Fenster, habe ich das aber nicht realisiert.

## Slide 13
Liste
Dieser Punkt hat mir am meisten Spaß gemacht…
Einfach die Bestellungen View in einen DataTable bringen und eine ansonsten leere Form mit
einem DataGridView beliefern. Ich wollte eigentlich eine ListView nehmen, ging aber nicht.
Sortieren nach den Spalten ist gleich inclusive.
Leider habe ich kein Beispiel zum „richtigen“ Data Mapping gefunden 
(es soll da was geben, daß man die SQL Tabellen direkt als DataSource angeben kann?)

## Slide 14
Testen und Umbenennen
Ich hatte mir für den Test genügend Zeit eingeplant, teilweise war das auch schon während
der „agilen“ Entwicklung der Menge/Preis Problematik bei Kuchenwechsel geschehen.
Da die Access-Datenbank nicht wie CSV-Dateien immer verworfen und bei Bedarf neu gelesen
werden, habe ich mir als Sicherungspunkt immer eine Kopie der kompletten MDB erstellt.
Eine mich einigermaßen zufriedenstellende Version mit den geplanten Funktionen ist
KuchenAccess11 aus meiner Projektmappe
Bis mir folgendes auffiel: Die Kette
(FormMain) (dbAssistent) (KuchenDB)
index2num(int n) -> index2num(int n) -> num2index(int n) -> dictIndex2Num[n]
Sah irgendwie komisch aus. Sie funktionierten ohne Frage,
ich hatte mich nur bei den Benennungen vertan, einmal oder mehrmals.
Was nun tun? Umbenennen? Und riskieren, daß alles kaputt geht?
Alles waren Funktionen/Dictionary der Form int funktion(int,int);
Es gab schätzungweise 16 Möglichkeiten, von denen nur 2 richtig wären…
Da ich gut im Zeitplan lag, sagte mir eine Stimme aus dem Dunkel:
„Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen…“

## Slide 15
Testen und Umbenennen 2
Und ich lächelte und war froh. Und siehe: es kam schlimmer 
Nach der Umbenennung stürzten die ComboBoxen und die Updates gnadenlos ab und alle
Reparaturversuche scheiterten, ich wußte nicht mehr, wie rum es nun richtig war.
Also habe ich mich kurzerhand für Neuprogrammierung entschieden,
und konsequenterweise alles, beginnend von den Dictionary bis zum endgültigen Aufruf nach
dem Namensschema indexFromId(int id) entschieden, denn das „2“ hatte irgendwann einmal
zum Verwechseln verleitet.
Das Programm lief wieder auf Anhieb und zu meiner Zufriedenheit stabil
(sofern ein Programmierer sein eigenes Programm komplex „endtesten“ darf, was eigentlich
jemand anderes tun sollte).
Das Release
Heißt KuchenBasar aus meiner Projektmappe.
Erforderlich ist die im gleichen Ordner befindliche KuchenBasar.mdb

## Slide 17
SQL Server
Aus meinem vorherigen Alfatraining-Lehrgang wußte ich, daß die Computer hier eine SQL-
Server 2012 Installation haben. Damals haben wir dort die Datenbanken modelliert und als
einfache „Programmoberfläche“ Access-Formulare benutzt
(keine Access-Tabellen sondern die originalen im SQL-Server per ODBC).
Was mich auf die Idee brachte, das nun auch mit C++/WindowsForms zu versuchen.
Da ich keine Möglichkeit fand, die Access-Tabellen zu exportieren, habe ich zumindest die
Tabelle(n) Kuchen möglichst exakt nachmodelliert (der Boolean Datentyp heißt hier Bit).
Das (automatisch erzeugte und von mir editierte) Skript, um die Datenbank zu erzeugen,
heißt KuchenBasarTest-HRO23.sql, da ich leider an diesen Rechner gebunden bin.
Der Verbindungsstring im dbAssistenten müßte hier angepaßt werden, wenn das auf einem
anderen Computer ausgeführt werden soll (KuchenServer1 in meiner Projektmappe)

## Slide 19
SQL Server 2
Die Programmanpassungen waren erstaunlich einfach, dank der Programmstruktur in Modulen.
Neben dem Verbindungsstring muß man alle OleDb Commands, Reader, Connection usw durch
Sql ersetzen.
Einmal hieß ein Typ „Int“ oder „BigInt“ statt „Integer“
Leider müssen die Strings für die SQL-Kommandos beim DateTime und Boolean geringfügig
angepaßt werden (CAST statt cvdate und mit Hochkomma statt ohne)
Danach konnte das KuchenServer1 Programm die Verbindung herstellen und ein Update
funktionierte tadellos 
SQL Server
Access

## Slide 20
Fazit…
Ich habe bei dem Projekt was gelernt…
Das war mir wichtiger als ein super schickes Design oder Performanz.
Höhepunkte für mich waren
jeweils der Übergang von CSV auf SQL bzw. von Access auf SQL-Server
(war aufgrund der modularen Struktur relativ problemlos)
die Sache mit den Dictionary und der Volltext-Filter
sowie das Übergeben der Datenverwaltung von Form zu Form (gewußt wie )
Unter Stichwort des Microsoft Entity Framework
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/vstudio/bb399182(v=vs.100).aspx
steht angeblich ein Beispiel, das wenn man alle Schritte nachvollzieht,
ein C# Programm mit SQL Tabellen erstellt (habe ich im Rahmen des Projektes nicht geschafft).

## Slide 21
SQL Server 3 (nachträglich)
Um den Vergleich zu haben (das Java-Programm aus dem späteren Kurs, welches zunächst
auf SQLite lief und dann für MySQL geklont wurde und letztlich auch je eine Variante für SQL
Server und Oracle bekam), habe ich auch die komplette Datenbank für dieses C++ Programm
zum SQL Server nachmodelliert. Leider habe ich außer CSV keinerlei Austauschformate/
-möglichkeiten gefunden.
- Das Sqript für die Datenbank heißt KuchenBasarVC.sql und das lauffähige Programm ist das
KuchenServer in meiner Projektmappe. Soll das Programm für einen anderen SQL Server
laufen, müßte noch der Verbindungsstring im DB-Assistenten angepaßt werden.
Neben den bereits beschriebenen Programmänderungen mußte auch noch für die Währungs-
felder statt GetDouble neu GetDecimal verwendet werden, was mir neben ein paar Abstürzen
reichlich graue Haare bescherte.